# Projet 6 : Planification de Projet
# 08/06/2018

Rôles :
Matthieu CARTERON	: Chef de projet, planification
Raphaëlle-Elvira	:
Robin CALLET	:
Killian DEROCHE	:

Objectifs SMART :
- Modéliser en 2 jours, une base de donnée avec la méthode MERISE, représentant	les données utiles à la mise en place d'un commerce.
- Implémenter en 3 jours, la base de donnée avec MySQL.
- Écrire en 3 jours, des requêtes intuitives permettant de récupérer des	informations utiles pour le commerce.
- Écrire en 3 jours, des procédures utiles permettant d'ajouter de manipuler les	tables.

Périmètre :
- Le commerce sera implémenté en Grèce et en Égypte.
- Les petits commerces ne seront pas pris en compte.

Livrables :
- Analyse fonctionnelle externe et interne.
- Base de donnée organisée et remplie.
- Requêtes souhaitées.
- Les procédures stockées souhaitées.
- Boîte à moustache représentant le total d'achat par provinces.
- Explications détaillées des opérations ayant permis d'intégrer les données.
- Un bilan personnel de chacun des membres de l'équipe.

Tâches à accomplir :
A	: Concevoir le dictionnaire de données	[/]	(4 heures)
B	: Établir les dépendances fonctionnelles	[A]	(2 heures)
C	: Concevoir MCD	[B]	(2 heures)
D	: Concevoir MLD	[C]	(5 heures)
E	: Créer la base de donnée et les tables	[D]	(12 heures)
F	: Implémenter les données	[E]	(15 heures)
G	: Écrire les requêtes	[E]	(15 heures)
H	: Écrire les procédures stockées	[E]	(15 heures)
I	: Réaliser la présentation	[/]	(35 heures)

Diagramme PERT :

Grille d'analyse REX :
Critères	Indicateurs	OUI	NON	Observations	A capitaliser
Pertinence	- Commande claire / - Objectifs clairs / - Réponse au besoin réel / - Démarche cadrée	X
Cohérence	- Compétences équipe / - Démarche construite	X
Synergie	- Peu d'interactions / entre MOE et MOA		X		Interactions plus fréquentes entre MOE et MOA
Efficacité	- Atteinte des objectifs / - Réalisation rapide	X
Efficience	- Respect des délais / - Certaines difficultés / liés à nos choix / techniques	X
Durabilité	- Diffusion en interne / des résultats / - Reproductibilité de la / démarche	X
Impact	- Effets prévisibles	X
Flexibilité	- Évolution de / l'organisation en / cours de projet		X